Отчёт о работе сайта учисьпро.рф

Период анализа: май — сентябрь 2026. Дата отчёта: 5 сентября 2026.

Коротко о главном

Сайт технически исправен, контента много, реклама приводит людей. Но деньги теряются на трёх переходах подряд, и до оплаты доходят единицы.

За всё время сайт заработал 5 160 ₽ и потерял на брошенных заказах 34 549 ₽.

1. Техническое состояние — исправно

Проверены 13 основных страниц и 10 серверных функций. Всё отвечает без ошибок. Работают: регистрация, вход, поиск, лента, ИИ-репетитор, каталог, оплата. Ошибок в браузере у посетителей нет.

Единственная поломка: не публикуются серверные функции с 30 августа. Из-за этого на боевом сайте работает устаревшая версия — не собирается внутренняя статистика, некорректно работает акция «Малыш» (посетитель видит цену 1 ₽, а получает счёт на 399 ₽). Обращение в поддержку подготовлено.

2. Трафик есть, конверсии нет

Данные Яндекс.Метрики за 2 сентября: 717 посетителей, 858 просмотров, 88 % трафика — платная реклама.

| Этап воронки | Людей | Доля |
| --- | --- | --- |
| Пришли на сайт | 717 | 100 % |
| Ушли дальше главной | 33 | 3,8 % |
| Дошли до каталога | 10 | 1,4 % |
| Дошли до страницы оплаты | 5 | 0,7 % |
| Зарегистрировались | 0 | 0 % |

Глубина просмотра — 1,2 страницы на человека. Реклама оплачивается за 717 визитов в день, при этом 96 % посетителей закрывают вкладку на первом экране.

3. Деньги: основная потеря

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Заказов оформлено | 20 |
| Оплачено | 4 |
| Брошено на шаге оплаты | 16 (80 %) |
| Заработано | 5 160 ₽ |
| Упущено на брошенных заказах | 34 549 ₽ |

Посетители доходили до конца — выбирали курс, нажимали «купить» — и не оплачивали. Потери в семь раз превышают выручку.

Помесячная динамика:

| Месяц | Оплачено | Брошено | Выручка |
| --- | --- | --- | --- |
| Май 2026 | 0 | 3 | — |
| Июнь 2026 | 2 | 12 | 1 180 ₽ |
| Июль 2026 | 1 | 1 | 1 990 ₽ |
| Август 2026 | 1 | 0 | 1 990 ₽ |

Новых заказов нет с 10 июля, последняя оплата — 19 августа.

4. Аудитория сокращается

| Месяц | Регистраций |
| --- | --- |
| Июнь 2026 | 50 |
| Июль 2026 | 14 |
| Август 2026 | 10 |
| Сентябрь 2026 | 1 |

Всего в базе 80 аккаунтов. За последние 7 дней — 1 вход. Реально проходили обучение 9 человек.

5. Контента больше, чем спроса

В системе 3 442 урока, 637 статей, 88 готовых курсов. Наполнение рассчитано на аудиторию в тысячи раз большую текущей. Проблема не в отсутствии предложения, а в том, что предложение не доходит до посетителя.

Что исправлено

Первый экран. Раньше единственной кнопкой было «Выбрать курс» — уход в каталог из 88 позиций. Теперь на первом экране размещена живая проба ИИ-репетитора: посетитель задаёт вопрос и за 3 секунды получает ответ, без регистрации. Продукт доказывает свою пользу сразу.

Страница курса. Гостю сразу открывалась форма регистрации вместо самого курса — было непонятно, за что регистрироваться. Форма убрана: сначала курс, вход предлагается, когда человек решил его забрать.

Скорость загрузки. Вместе с главной страницей загружался весь каталог курсов — около полумегабайта лишних данных. Каталог вынесен в отдельную загрузку, стартовая страница открывается быстрее.

Достоверность цифр. Убрано утверждение «12 000+ школьников» — при 80 аккаунтах оно не подтверждается и подрывает доверие. Заменено на проверяемое: «отвечает за 3 секунды, 24/7».

Что осталось главным

80 % брошенных оплат — самая дорогая потеря. Необходимо разобрать, что происходит между нажатием «Оплатить» и переходом на страницу банка: на этом шаге теряется в семь раз больше денег, чем зарабатывается.

Важно: все внесённые правки увидят посетители только после восстановления публикации.